Projet ETML-ES – Modification

| PROJET: | 2204 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise/Client: | ETML-ES | Département: | SLO2 |  |
| Demandé par (Prénom, Nom): | Philippe Bovey | Date: | 20.02.2024 |
| Objet (No ou réf, pièce, PCB...) | Thérémine 2204 |  |  |  |
| Version à modifier: | V1.1 |  |  |

| Auteur (ETML-ES): | Damien Bignens | Filière: | SLO |
| --- | --- | --- | --- |
| Nouvelle version: | V2.1 | Date: | 20.02.2024 |

# Description

Le projet Theremin vise à créer un instrument de musique, un Theremin. Il comprend la conception des PCB, le montage, et la programmation sur un microcontrôleur PIC18. Il comporte également un boîtier. Toutes les étapes ont déjà été réalisées, sauf le code ; aucune ligne de code n'a été implémentée jusqu'à présent.

Le Theremin dispose de 2 capteurs infrarouges qui permettent de produire de la musique : le premier capteur génère la fréquence de la note et le deuxième génère la puissance du son. Des boutons permettent de changer de mode. De plus, il est possible de brancher un jack pour, par exemple, connecter un casque audio.

# Référence conception

Le cahier de charges du système se trouve sur :

K:\ES\PROJETS\SLO\2204_Theremin\doc\admin\2204_Théremin-CDC-v1.docx$

Le dossier du projet se trouve sur :

K:\ES\PROJETS\SLO\2204_Theremin

Le dossier contenant le projet crée sur MPLAB se trouve sur : K:\ES\PROJETS\SLO\2204_Theremin\soft\2204_Théremin

Le dossier contenant toute la documentation réalise sur le projet se trouve sur : K:\ES\PROJETS\SLO\2204_Theremin\doc

# Objectif

Vérifier les alimentations et mesurer la tension et le courant fournis par celles-ci.

Refaire la documentation, car elle est incomplète : examiner attentivement la documentation existante pour identifier les lacunes, collecter les informations manquantes, organiser les informations de manière logique et cohérente, et mettre à jour les schémas, les diagrammes et les descriptions pour refléter précisément le fonctionnement du système ou du produit.

Faire le code, car il n'a pas été fait.

# Ce qui a déjà été fait

Un diagramme de flux existe pour chaque fonction (il faut les vérifier). Aucun code n'a encore été créé. Il existe un document explicatif détaillant les projets et les différentes fonctionnalités. Le PCB a été assemblé et son boîtier a également été imprimé. Les schémas sont disponibles.

| # | Description | Fait | par | approuver |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pré-étude du projet : étude des divers blocs du système, analyse de divers périphériques nécessaires | Oui | JCA | oui |
| 2 | Réalisation de principaux flowchart du système | Oui | JCA | Non |
| 3 | Création projet MPLAB X | OUI | JCA | Non |

# Tâches

## Livrable

Je dois livrer une nouvelle documentation complète avec les explications nécessaires à la compréhension du projet. Toutes les fonctions auront un structo, accompagnée d'une explication sur la façon de la mettre en place. Il y aura également une explication des différents registres.

Je vais réaliser un code fonctionnel en langage C sur MPLAB X et le commenter.

## Table de tâche à réaliser

| # | Description | priorité | Temps passé [h] | Fait | Approuvé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Vérifier le bon fonctionnement des alimentations en les mesurant | Fort | 1 | oui |  |
| 1 | Comprendre le fonctionnement des différents capteurs et de la prise jack afin de comprendre leur fonctionnement et d'optimiser le code et les organigrammes. | Fort |  | Oui |  |
| 1.1 | Vérifier les flowchart du système et modifier en conséquence | Fort |  | oui |  |
| 1.1.1 | Vérifier/modifier le flowchart main | Fort |  | oui |  |
| 1.1.2 | Vérifier/modifier les flowcharts du fichier capteur.c | Fort |  | oui |  |
| 1.1.3 | Vérifier/modifier les flowchart du fichier DAC.c | Fort |  | oui |  |
| 1.1.4 | Vérifier/modifier les flowchart du fichier lecture_etat_batterie.c | Fort |  | oui |  |
| 1.2 | Vérifier/modifier l’explication du DAC | Fort |  | oui |  |
| 1.3 | Explique les limites techniques et les performances du thérémine | Fort |  | oui |  |
| 1.4 | Comprendre et explique les registres qu’il faudra changer pour faire fonctionner le PIC 18 | Fort |  | notOK |  |
| 1.4.1 | Comprendre/modifier/explique le registre du TIMER | Fort |  | notOK |  |
| 1.4.2 | Comprendre/modifier/explique le registre du DAC | Fort |  | notOK |  |
| 1.4.3 | Comprendre/modifier/explique le registre de l’Oscillateur | Fort |  | notOK |  |
| 1.4.4 | Comprendre/modifier/explique le registre du SPI | Fort |  | notOK |  |
| 1.4.5 | Comprendre/modifier/explique le registre interruption | Fort |  | notOK |  |
| 1.4.6 | Comprendre/modifier/explique le registre de l’ADC | Fort |  | notOK |  |
| 1.5 | Vérifier/modifier l’explication du de création d’un projet MPLADX | Fort |  | notOK |  |
| 2 | Généré un projet MPLADX fonctionnel avec le XC8 | Fort |  | notOK |  |
| 3 | Code le thérémine | Moyen |  | notOK |  |
| 3.1 | Teste le fonctionnement des registres en fessant clignoter la led DS1 de manier régulier | Moyen |  | notOK |  |
| 3.2 | Codée le fichier main.c | Faible |  | notOK |  |
| 3.3 | Codée le fichier capteur.c | Faible |  | notOK |  |
| 3.3.1A | Créé la fonction Traduire_valeur_distance_en_f (dans capteur.c .h) | Faible |  | notOK |  |
| 3.3.1B | Vérifier du bon fonctionnement dans le thérémine de Traduire_valeur_distance_en_f | Faible |  | notOK |  |
| 3.3.2A | Créé la fonction Récupère_la_valeur_de_distance (dans capteur.c .h) | Faible |  | notOK |  |
| 3.3.2B | Vérifier du bon fonctionnement dans le thérémine de Récupère_la_valeur_de_distance | Faible |  | notOK |  |
| 3.4 | Code le fichier DAC.c | Faible |  | notOK |  |
| 3.4.1A | Créé la fonction Change_Fre (dans DAC.c .h) | Faible |  | notOK |  |
| 3.4.1B | Vérifier du bon fonctionnement dans le thérémine de Change_Fre | Faible |  | notOK |  |
| 3.4.2A | Créé la fonction Change_forme (dans DAC.c .h) | Faible |  | notOK |  |
| 3.4.2B | Vérifier du bon fonctionnement dans le thérémine de Change_forme | Faible |  | notOK |  |
| 3.4.3A | Créé la fonction envois_valeur_auSPI (dans DAC.c .h) | Faible |  | notOK |  |
| 3.4.3B | Vérifier du bon fonctionnement dans le thérémine de envois_valeur_auSPI | Faible |  | notOK |  |
| 3.5 | Code le fichier lecture_etat_batterie.c | Faible |  | notOK |  |
| 3.5.1A | Crée la fonction lire_val_ADC_batterie | Faible |  | notOK |  |
| 3.5.1B | Vérifier du bon fonctionnement dans le thérémine de lire_val_ADC_batterie | Faible |  | notOK |  |
| 3.5.2A | Crée la fonction eta _batterie | Faible |  | notOK |  |
| 3.5.2B | Vérifier du bon fonctionnement dans le thérémine de eta _batterie | Faible |  | notOK |  |
| 4 | Faire la nouvelle documentation | Fort | 2 | Oui |  |

# Remarques

Monsieur Chafla, l'ancien élève qui s'occupait du projet, a écrit qu'il avait effectué certaines tâches, mais après vérification, elles n'ont pas été réalisées correctement ou ne fonctionnent pas. Par souci de professionnalisme, je vais devoir tout vérifier pour être sûr du bon fonctionnement du projet.

# Matériel nécessaire

Pour ce projet, j'utiliserai un microcontrôleur PIC18, ce qui nécessitera l'utilisation de MPLAB X IDE v5.50 avec un compilateur XC8 .

d'un câble micro USB pour l’alimentation.

De plus, un oscilloscope sera nécessaire.

Le PDB déjà monter.

Le boitier du thérémine

# Stockage du fichier

Ce fichier sera stocké à la racine du dossier /doc d’un projet.

Ainsi, tous les fichiers de modifications des pièces ou PCBs faisant partie du projet sont centralisés dans le même répertoire. La numérotation devient implicite.